南昌高速公路有限公司2026-2027年度机电系统维护项目（第二次）

招标文件

招标编号：洪高速招［2025］3号

项 目 名 称：南昌高速公路有限公司2026-2027年度机电系统维护项目（第二次）

招   标  人：    南昌高速公路有限公司      （盖章）

招标代理机构：南昌洪昌建设工程监理有限公司 （盖章）

联   系  人：    王思琪        电话： 13517914828

日       期：               2025年9月

目录

第一章　招标公告	2

第二章 投标须知前附表	5

第三章 合同主要条款	23

第四章 工程量清单	29

第五章 附件（投标文件格式）	31

# 第一章　招标公告

南昌高速公路有限公司2026-2027年度机电系统维护项目（第二次），招标人为南昌高速公路有限公司，建设资金来源为高速公路通行费。南昌高速公路有限公司2026-2027年度机电系统维护项目（第二次）已具备招标条件，现委托南昌洪昌建设工程监理有限公司（以下简称“招标代理机构”）对该项目进行公开招标，有关事项公告如下：

一、项目概况及招标内容：

1、项目概况：南昌高速公路有限公司2026-2027年度机电系统维护项目（第二次）由招标人自行立项实施。本项目路线全长约76公里，其中西绕城高速长41里，2007年1月建成通车，设有1个服务区、3个收费站、12套ETC门架、9套情报板；南绕城高速长35公里，2017年9月建成通车，设有1个服务区、1个停车区、20套开放式门架、4套情报板。

2、招标范围及主要工作内容：

2.1招标范围：南昌市西绕城、南绕城高速公路机电设备的日常检查、保养、维修、更换和应急抢修工作；以及西二绕城与洪腾高速的缺陷责任外的维护工作。

2.2主要工作内容：包括及不限于南昌西绕城、南绕城高速全线机电设施（含收费系统、监控系统、通讯系统、照明系统）的日常检查、保养、维修、更换和应急抢修工作（不包括自然灾害导致的机电设备故障）。具体详见主要工程量表。

3、质量要求：应在合同规定时间内完成各类故障设备的维修并保证设备正常运行。

4、服务时间要求：本项目服务期为24个月，计划开始日期2025年10月18日，2027年10月18日结束。

- 5、本项目招标控制价：380万元。

- 6、资格审查：采用资格后审合格制。

二、投标人资格要求

1、在中国注册的具有独立承担民事责任能力的企业法人。

2、投标人必须具有建设行政主管部门核发的公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级资质及有效的安全生产许可证。

3、投标人拟派本项目负责人具有机电工程专业二级（含）以上注册建造师证书，且具有安全生产考核合格证（B证），以及投标截止日前一年（12个月）内任意连续六个月在本单位的社保证明材料(缴纳单位名称必须与投标人名称一致)。

4、投标人自开标之日起（含开标之日）前60个月内至少独立完成过一项已通车的高速公路机电养护维修项目（合同内容主要为机电日常维护工作内容，包含软硬件养护更换等），且合同金额不少于200万元（暂定）项目业绩。

#### 5、信誉要求

5.1、未存在对本项目有重大影响的诉讼案件。

5.2、投标人自开标之日起（含开标之日）前36个月内工程施工中不存在重、特大工程质量事故或重、特大安全事故的情况。

5.3、在江西省交通运输厅发布的最新年度江西省交通建设市场信用评价结果中未被评为D级且正处在有效期。

5.4、未出现在全国公路建设市场监督管理系统上受到行政主管部门暂扣或吊销企业资质处罚的情况。

5.5、未受到责令停产、停业的行政处罚或处于财务被接管、冻结、破产状态的情况。

5.6、投标人参加招标活动自开标之日起（含开标之日）前36个月内，未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单内，以及未被列入南昌市建设投资集团黑名单内。

5.7、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（即关联企业组），不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则，相关投标均无效。

6、本项目不得分包、转包，不接受联合体投标。

三、报名时间及地址：

获取时间：2025年9月25日～2025年9月30日，每日上午09:00至11:30，下午14:30至17:00（公休日、法定节假日除外，逾期不予受理）。

获取方式：现场获取：请携带材料1.法定代表人有效身份证或法定代表人授权委托书和授权委托人有效身份证，及投标截止日前一年（12个月）内任意连续六个月在本单位的社保证明材料复印件加盖公章（缴纳单位名称必须与投标人名称一致）。2.具有独立法人资格及有效的营业执照复印件加盖公章。前往招标代理机构（南昌洪昌建设工程监理有限公司）进行报名，逾期不予受理报名地址：江西省南昌市红谷滩区春晖路599号（南昌市城规总院大楼912室）。

四、递交投标文件地点及开标时间

1、开标时间：2025年10月10日9时30分（北京时间）。

2、递交投标文件及开标地点：南昌城投大厦负一楼阳光平台开标室（南昌市红谷滩新区丰和中大道456号）。

五、发布公告的媒介：

本公告在南昌城市建设投资集团网（http://www.ncct.cc/）、南昌高速公路有限公司公众号及中国招标投标公共服务平台（http://bulletin.cebpubservice.com/）同时发布。

六、联系方式：

招标人：南昌高速公路有限公司

地  址：南昌市红谷滩区九龙大道5999号

联系人：王女士   联系电话：13517914828

招标代理机构：南昌洪昌建设工程监理有限公司

地  址：江西省南昌市红谷滩区春晖路599号

联系人：章涛、王林、万盛华、张维星

联系电话：13507098877、0791-86753933

邮  箱：342304256@qq.com

| 序号 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 南昌高速公路有限公司2026-2027年度机电系统维护项目（第二次） |
| 2 | 招标范围 | 南昌市西绕城、南绕城高速公路机电设备的日常检查、保养、维修、更换和应急抢修工作；以及西二绕城与洪腾高速的缺陷责任外的维护工作。 |
| 3 | 服务时间 | 本项目服务期为24个月，计划开始日期2025年10月18日，2027年10月18日结束。 |
| 4 | 招标编号 | 洪高速招［2025］3号 |
| 5 | 招标方式 | - 公开招标 |
| 6 | 资格审查方式 | 资格后审合格制。 |
| 7 | 招标人 | 招标人名称：南昌高速公路有限公司 联系人：王女士 联系电话：13517914828 |
| 8 | 招标代理机构 | 代理名称：南昌洪昌建设工程监理有限公司 地址：江西省南昌市红谷滩区春晖路599号南昌市城规总院912室 联系人：章涛、王林、万盛华、张维星 联系电话：13507098877、0791-86753933 |
| 9 | 投标人资格 要求 | 1、在中国注册的具有独立承担民事责任能力的企业法人。 2、投标人必须具有建设行政主管部门核发的公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级资质及有效的安全生产许可证。 3、投标人拟派本项目负责人具有机电工程专业二级（含）以上注册建造师证书，且具有安全生产考核合格证（B证），以及投标截止日前一年（12个月）内任意连续六个月在本单位的社保证明材料(缴纳单位名称必须与投标人名称一致)。 4、投标人自开标之日起（含开标之日）前60个月内至少独立完成过一项已通车的高速公路机电养护维修项目（合同内容主要为机电日常维护工作内容，包含软硬件养护更换等），且合同金额不少于200万元（暂定）项目业绩。 5、信誉要求 5.1、未存在对本项目有重大影响的诉讼案件。 5.2、投标人自开标之日起（含开标之日）前36个月内工程施工中不存在重、特大工程质量事故或重、特大安全事故的情况。 5.3、在江西省交通运输厅发布的最新年度江西省交通建设市场信用评价结果中未被评为D级且正处在有效期。 5.4、未出现在全国公路建设市场监督管理系统上受到行政主管部门暂扣或吊销企业资质处罚的情况。 5.5、未受到责令停产、停业的行政处罚或处于财务被接管、冻结、破产状态的情况。 5.6、投标人参加招标活动自开标之日起（含开标之日）前36个月内，未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单内，以及未被列入南昌市建设投资集团黑名单内。 5.7、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（即关联企业组），不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则，相关投标均无效。 6、本项目不得分包、转包，不接受联合体投标。 |
| 10 | 投标人注意 事项 | 1.投标人的报价清单中的单价、分项报价及总价均不得高于清单招标限价，否则视为无效报价。 2.投标人报价中均已含项目管理费及利润、税金等一切其他费用。 3.本项目招标控制价为380万元。 |
| 11 | 标前会 | 招标人不组织标前会，投标人自行踏勘，对清单中规格型号不清楚的应在开标前自行现场查看，招标人不再进行书面回复。 |
| 12 | 招标文件提疑与答疑 | 提疑：投标人对招标文件有任何疑问的，请在投标截止时间10日前，以加盖投标人单位公章的书面或扫描件通过电子邮件形式提出（邮箱：342304256@qq.com）。招标人将以书面或电子邮件形式发放通知各个投标人。 |
| 13 | 投标文件份数 | 投标文件：正本1份，副本4份，电子U盘一个（包含全部投标文件）； |
| 14 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90个日历日。 |
| 15 | 投标保证金 | 投标担保采用保证金或银行保函形式。 1、采用保证金形式的，以电汇或转账方式汇入招标人指定的银行账户及账号，必须自投标人的基本账户转出，并注明“ （项目名称） 投标保证金”。 2、采用银行保函的，保函应由五大国有银行（工商、建设、农业、交通、中国银行）支行及以上开具，保函与投标文件同时递交。 金额：人民币柒万元整。 投标保证金有效期：与投标有效期一致。 投标保证金形式:银行转账或电汇。 投标保证金由其基本账户汇至招标人指定账号： 开户银行：建行新建支行 账户名称：南昌高速公路有限公司 银行账号：3600 1054 0000 5250 2303 保证金到账时间：2025年10月9日17：00，以到账时间为准。 #### 注：第一次招标已缴纳投标保证金的投标单位，第二次招标无需再次缴纳。 |
| 16 | 投标文件递交 | 递交地点：南昌城投集团大厦负一楼阳光平台开标室（南昌市红谷滩区丰和中大道456号） 递交时间：2025年10月10日上午09：30（北京时间）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理。 |
| 17 | 投标文件的密封及标记 | 密封要求： - 投标文件（资格标、商务标、技术标、价格标）为A4大小，采用胶装方式装订。资格标、商务标、技术标、价格标单独成册且一正4副。副本可为正本的彩色复印件，投标文件正、副本均需加盖投标人公章。各投标人将资格标、电子U盘、商务标、技术标、价格标投标文件分别密封。 - 密封袋标明项目名称、投标人名称（盖章）、法定代表人（或其授权代理人）名称（签字或盖章）；并注明“ （项目名称） 投标文件、 投标人名称”。内容较多时，可将其分别包装在两个或两个以上的密封袋内。 - 未通过资格标审查的投标文件不得进入下一环节的评审。 - 如果投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。 |
| 19 | 开标时间 | 开标时间：2025年10月10日上午9时30分 开标地址：南昌城投集团大厦负一楼阳光平台开标室（南昌市红谷滩区丰和中大道456号）（如有变动另行通知）举行开标仪式。 届时请各投标人授权代表出席开标仪式。 |
| 20 | 履约保证金 | 履约保证金为合同价款10﹪，中标人在合同签约前转入招标人指定账户。履约保证金在全部合同工程量完成后28天内无息退回。 |
| 21 | 评分办法 | 综合评分法 |
| 22 | 付款方式 | 第一期付款：合同履行半年后，支付第一年维护费的50%。 第二期付款:合同履行一年后，支付至第一年维护费的100%。 第三期付款:合同履行一年半后，支付第二年维护费的50%。 第四期付款:合同履行两年后，支付至第二年维护费的100%。 |
| 23 | 工程结算时调整工程价款 方式 | / |
| 24 | 本项目投资 | 本项目招标控制价380万元。 |
| 25 | 公示媒介 | 南昌城市建设投资集团网（http://www.ncct.cc/）、南昌高速公路有限公司公众号及中国招标投标公共服务平台（http://bulletin.cebpubservice.com/）同时发布。 |
| 26 | 专家抽取 | 评标委员会成员5人，其中招标人代表专家1人，剩余4名评委从南昌建投集团阳光平台评标专家库随机抽取。 |
| 27 | 招标代理费 | 招标代理服务费以中标价为基数，按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号文的工程类招标费率取费后的70%收取，由中标人支付。 |

## 一、投标人须知总则

1、适用范围本招标文件仅适用于本次招标中所述的货物或者服务采购。

2、定义

2.1“招标人”系指本项目招标人南昌高速公路有限公司。

2.2“投标人”系指向招标人提交投标文件的服务商。

2.3“货物”系指卖方按招标文件规定，须向买方提供的一切设备、服务、备品、备件、工具、物资、手册及其他有关技术资料。

2.4“服务”系指招标文件规定提供的服务。

- 3、资金来源：高速公路通行费。

- 4、投标人资格要求

4.1在中国注册的具有独立承担民事责任能力的企业法人。

4.2投标人必须具有建设行政主管部门核发的公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级资质及有效的安全生产许可证。

4.3投标人拟派本项目负责人具有机电工程专业二级（含）以上注册建造师证书，且具有安全生产考核合格证（B证），以及投标截止日前一年（12个月）内任意连续六个月在本单位的社保证明材料(缴纳单位名称必须与投标人名称一致)。

4.4投标人自开标之日起（含开标之日）前60个月内至少独立完成过一项已通车的高速公路机电养护维修项目（合同内容主要为机电日常维护工作内容，包含软硬件养护更换等），且合同金额不少于200万元（暂定）项目业绩。

4.5、信誉要求

4.5.1、未存在对本项目有重大影响的诉讼案件。

4.5.2、投标人自开标之日起（含开标之日）前36个月内工程施工中不存在重、特大工程质量事故或重、特大安全事故的情况。

4.5.3、在江西省交通运输厅发布的最新年度江西省交通建设市场信用评价结果中未被评为D级且正处在有效期。

4.5.4、未出现在全国公路建设市场监督管理系统上受到行政主管部门暂扣或吊销企业资质处罚的情况。

4.5.5、未受到责令停产、停业的行政处罚或处于财务被接管、冻结、破产状态的情况。

4.5.6、投标人参加招标活动自开标之日起（含开标之日）前36个月内，未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单内，以及未被列入南昌市建设投资集团黑名单内。

4.5.7、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（即关联企业组），不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则，相关投标均无效。

4.6、本项目不得分包、转包，不接受联合体投标。

4.7投标人不得存在下列情形之一：

4.7.1被责令停业的；

4.7.2被暂停或取消投标资格的；

4.7.3财产被接管或冻结的；

4.7.4在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

4.7.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

4.7.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

5、投标费用：不论投标的结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6、投标人代表：指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法人代表，须持有法人《法定代表人授权书》（格式详见附件）。

7、知识产权

7.1投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

7.2投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其他知识产权的有关税。

8、禁止事项：当事人有以下禁止行为的，需依法承担相应的法律责任。

8.1招标人、投标人不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

8.2投标人不得向招标人、评标委员会的组成人员行贿或者采取弄虚作假等其他不正当手段谋取中标。

8.3除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、招标人接触。

8.4《中华人民共和国招标投标法》及相关法规规定的其他禁止行为。

## 二、招标文件

- 招标文件构成

9.1要求提供的服务、招标过程和供货协议基本条件在招标文件中均有说明。招标文件共四章，内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同主要条款

第四章  附件（投标文件格式）

9.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供服务中使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行服务协议有关的一切情况。

- 招标文件的澄清

10.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

10.2招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

10.3投标人在收到澄清后，应以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

11、招标文件的修改

11.1投标截止时间前，无论出于何种原因，招标人可对招标文件进行修改。

11.2招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标人回函确认。

11.3为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可自行决定推迟开标截止时间。

12、不允许负偏离的条款

12.1招标文件中的重要条款，不允许投标文件负偏离，投标文件对这些条款任何负偏离将导致其成为无效投标；

12.2招标文件中关于付款条件及方法；

12.3招标文件中关于投标人资格要求的所有条款。

## 三、投标文件的编制

13、提示

13.1投标人应认真阅读招标文件的全部内容，不按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能导致其投标文件作无效处理。

14、投标文件计量单位：投标文件中使用的计量单位， 除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

15、投标文件的构成

投标人所递交的投标文件由资格标、商务标、技术标和价格标文件构成，各部分组成如下：

15.1资格标：

（1）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及本人身份证，提供当地社保部门官网打印的开标前连续六个月的社保证明加盖投标单位公章，打印件上须有社保局红色印章；

（2）投标人基本情况表；

（3）营业执照；

（4）企业资质证书；

（5）有效的安全生产许可证；

（6）项目负责人注册证书及安全生产考核合格证B证；

（7）企业类似业绩证明材料（提供合同），可参与评分；

（8）投标保证金转账凭证；

（9）响应性内容承诺表；

（10）参与投标的主要人员组织结构表；

（11）其他资格材料

15.2商务标：

- 项目负责人业绩评分材料（提供合同）；

- 人员配备（提供职称证书)及社保证明(提供当地社保部门官网打印的开标前连续六个月的社保证明)；

- （3）企业类似业绩评分材料（提供合同）。

15.3技术标：

（1）评分办法中的技术方案；

15.4价格标：

（1）投标函；

（2）投标报价一览表；

（3）工程量清单报价汇总表；

（4）分项报价表。

注：投标人应将投标文件装订成册，并编写投标文件目录及页码。

16、证明投标人合格和资格的文件

16.1投标人应提供证明其合格和资格的证明文件。

16.2本次项目不允许分包、转包以及联合体投标。

16.3投标人必须逐项具备招标文件所列的合格投标人条件，投标时必须提交证明其满足合格投标人条件的文件，这些文件的任何缺漏，都会导致投标无效。

17、投标报价

17.1本项目设招标控制价，投标人的报价清单中的单价、分项报价及总价均不得高于清单招标限价，否则视为无效报价。

17.2 投标人要按投标报价一览表（统一格式）和分项报价表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

17.3 如需用外汇购入某些投标货物，须折合成人民币计入总报价中。

17.4如果投标报价一览表和分项报价表的投标价格有出入，以分项报价表为准。

17.5招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

17.6本次投标报价包括以下费用：

清单中的单价包括承包人为完成清单内项目的所有人工费、材料费（清单中注明不含材料的除外）、材料的搬运费、机械设备费、质检（自检）、缺陷修复、管理、保险、规费、税金、利润、其它项目费及垃圾清运费、安全措施费、交通疏导费及完成上述项目工作所发生的一切费用，以及投标人为其所有人员办理的保险费、工具（器）劳保用品费用、人员和设备进出场的调迁费、施工作业期间的交通（安全）维护费及相关审批手续等所有费用。

17.7投标人投标报价发生错项漏项是投标人的风险。

17.8本次招标的合同价采用固定单价，即投标人的报价应在履行合同期间固定，且不论何种理由都不改变。投标时，投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交可调整报价的投标文件将按非实质性响应投标被视为废标。

17.9若投标人的报价明显低于其他投标价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，投标人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关材料的，由依法组建的评委会认定该投标人以低于成本报价竞标，其报价作废标处理。

18、投标保证金

18.1投标人须按投标须知前附表中规定的截止时间之前提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

18.2投标保证金接收方式。（必须从投标申请人开户银行帐户中转出）

1）银行汇票、银行汇款

2）招标人不接受其他形式。

18.3任何未按要求提交可接受投标保证金的投标文件将作无效处理。

18.4招标人将拒绝未能按要求提交投标保证金的投标文件。投标人在领取了招标文件并按规定提交了投标保证金后方可参加开标。

18.5未中标投标人的投标保证金将在招标人发出中标通知书后7天内予以退还；中标人的投标保证金在与招标人正式签订合同后7天内退还。

18.6如有下列情况，投标保证金将不予退还：

18.6.1投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

18.6.2中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。

18.6.3中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。

18.6.4中标人未按规定签订合同；

18.6.5中标人提供虚假材料和文件意图骗取中标；

19、履约保证金详见投标须知前附表。

20、投标有效期

20.1投标文件应在本须知前附表规定的投标截止期之后开始生效，在投标截止期之后90日历日内保持有效。

20.2如果出现特殊情况，招标人可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改他的投标文件，但需要将其投标保证金延长相应的时间。

21、投标文件的签署及规定

21.1投标人应分别对所投标包准备投标文件正本一份、四份副本。每套投标文件须清楚地标“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

21.2投标文件的正本必须打印，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

21.3投标文件不得涂改和增删，如有修改，必须由投标文件签字人签字或盖章。

21.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

21.5电报、电传、传真形式的投标文件概不接受。

投标文件的递交

22、投标文件的密封及标记

22.1投标人应将投标文件装在密封的文件袋中。

22.2封口处有单位公章。封皮上注明招标项目名称、项目编号、投标人名称。

23、投标文件截止时间

23.1投标文件必须在投标截止时间前送达本须知前附表中指定的投标地点。

23.2招标人推迟投标截止时间时，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 24、迟交的投标文件：在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件，招标人将拒绝接受。

25、投标文件的撤回

25.1在投标截止时间前，投标人可以书面形式提出修改或撤回其投标文件。

25.2投标人修改或撤回投标文件的书面材料，须密封送达招标人，同时应在封皮上标明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

25.3从投标截止期至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将不予退还。

## 四、开标及评标

26、开标及程序

26.1招标人在本须知前附表所规定的时间、地点公开开标。投标人的法定代表人或其授权代理人必须出席开标大会，并现场提供法定代表人身份证明书或法人授权委托书及本人身份证。其他身份证件一概不接受。

26.2开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

26.3开标时，招标人将宣读投标人名称、投标总价、投标保证金、修改或撤回投标的通知、投标声明以及招标人认为合适的其他内容。招标人将做开标记录，只有开标时唱出的投标声明，在评标时才予以考虑。

26.4开标程序：主持人按下列程序进行开标：

- 宣布开标纪律；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

- 宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

- 由投标人代表或监督人员检查投标文件的密封情况；

- 按照投标文件递交时间确定并宣布投标文件开标顺序，按顺序查验投标人原件，包括营业执照、资质证书、安全生产许可证、法定代表人身份证明书或法人授权委托书及本人身份证及当地社保部门官网打印的开标前连续六个月的社保证明加盖投标单位公章，打印件上须有社保局红色印章、投标保证金转账凭证，查验后与评分材料原件一并收取送专家评委会评审，中途不允许补充材料；（若有关证书或材料实行电子证件照的，可提供“可识别二维码”的复印件加盖公章）。

- 查验各投标人投标文件的密封情况并确认标书的有效性，开启资格标文件送评标委员会评审；

- 开启所有通过资格审查的投标单位商务标文件并送评标委员会评审；

- 宣读商务标评分结果并开启投标单位技术标文件并送评标委员会评审；

- 宣读技术标评分结果并开启投标单位价格标文件并送评标委员会评审；

- 投标人代表、招标人代表记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

- 评审结束，宣布中标排序结果；

- 开标结束。

26.5开标异议：投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

27、评标

27.1评标委员会：评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员5人，其中招标人代表专家1人，剩余4名评委从南昌建投集团阳光平台评标专家库随机抽取。

27.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

- 与投标人有其他利害关系。

27.3评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

27.4评标方法

27.4.1本项目采用综合评分法。评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。

27.5评标程序：评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件的技术方案、企业业绩、人员及配备、投标价格等因素进行评分，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐前三名为中标候选人。若得分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：由招标人在开标现场随机抽取推荐的中标候选人排序或中标人。

27.6评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

- 28、投标文件的修正

28.1如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

- 如果投标报价一览表和分项报价表的投标价格有出入，以分项报价表为准。

- 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

- 按上述修正原则修正后的投标报价经投标人书面确认后对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效且其投标保证金不予退回。

28.2投标报价的缺项、单列项的处理

- 对投标技术需求的关键、主要项，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

28.3实质上没有响应招标文件要求的投标将作否决处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标将作否决处理：

- 未提交投标书的；

- 未提交分项报价表或分项报价表中未列出分项报价的或未按招标文件要求提供明细或承诺的；

- 投标文件未密封或密封袋未加盖投标人公章的；

- 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

- 超出经营范围投标的；

- 投标文件未按招标文件要求签字或盖章的；或无投标人公章并无法定代表人签字或印章，或签字人无法定代表人有效委托的；

- 投标有效期不足的；

- 技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

- 资格证明文件不全或不符合规定的；

- 超过招标控制单价、分项价格及总价的；

- 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

- 本招标文件中规定其他否决条件的；

- 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，而不寻求外部的证据；

- 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

- 29、投标文件的澄清：在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但澄清不得对投标价格等实质内容做任何修改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

29.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

29.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

29.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

29.4评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 30、评标方法

30.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照第33条《详细评审表》进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

- 31、评审标准

31.1资格评审标准

31.1.1资格评审标准：详见资格评审表

31.1.2响应性评审标准：详见资格评审表

31.2详细评审标准

31.3只有通过资格评审的投标人才能进入详细评审。各评标委员独立评分，汇总得分即为各投标人的综合得分，综合得分总分值为100分。

32、资格评审表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具有国内独立法人资格及有效的企业法人营业执照 评审依据：营业执照副本原件。 |
|  |  | 法定代表人身份证明书或授权委托书及本人身份证 | 提供法定代表人身份证明书或法定代表人授权书及委托人本人身份证。 评审依据：法定代表人身份证明书原件或法定代表人授权书原件及委托人本人身份证原件及提供当地社保部门官网打印的投标截止日前一年（12个月）内任意连续六个月的社保证明加盖投标单位公章，打印件上须有社保局红色印章。 |
|  |  | 资质证书 | 具有建设行政主管部门核发的公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级资质及有效的安全生产许可证。 评审依据：资质证书和安全生产许可证原件。 |
|  |  | 项目负责人 | 具有机电工程专业二级（含）以上注册建造师证书，且具有安全生产考核合格证（B证），以及投标截止日前一年（12个月）内任意连续六个月在本单位的社保证明材料(缴纳单位名称必须与投标人名称一致)。 评审依据：资质证书原件及安全生产合格证B证原件，提供当地社保部门官网打印的投标截止日前一年（12个月）内任意连续六个月的社保证明加盖投标单位公章，打印件上须有社保局红色印章。 |
|  |  | 业绩 | 投标人自开标之日起（含开标之日）前60个月内至少独立完成过一项已通车的高速公路机电养护维修项目（合同内容主要为机电日常维护工作内容，包含软硬件养护更换等），且合同金额不少于200万元（暂定）项目业绩。 评审依据：合同原件，合同提供能够明确显示主要信息的关键页，否则视为无效业绩。 |
|  |  | 投标保证金 | 提供投标保证金转账凭证或投标保函原件。 评审依据：保证金转账凭证原件。 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标须知前附表”第 9 项“信誉要求”的规定 |
| 2 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合招标文件给出的范围和数量 |
|  |  | 服务期限 | 本项目服务期为24个月，计划开始日期2025年10月18日，2027年10月18日结束 |
|  |  | 付款方式 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 开标之日起90日历日 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  | 承诺函 | 完全响应并满足第四章投标文件格式的要求 |

注：若资格评审有关证书或材料实行电子证件照的，可提供“可识别二维码”的复印件加盖单位公章。

33、详细评审表

通过资格审查、商务评审、技术评审及价格评审投标人进入综合得分汇总，其他投标人不进行综合的得分汇总。

投标人综合得分（满分100分）=技术得分+商务得分+价格得分；其中技术评审分值：20分；商务评审分值：10分，价格评审分值：70分。按评审总得分从高至低的顺序进行排序，评审总得分排名第一的投标人确定为排序第一的中标候选人，并形成评标报告。 若出现评审总得分相同的情形，则采用招标人现场抽签的方法确定中标候选人的排序。

| 技术评审表（20分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 满分 | 评分具体分项 | 评分细则 |
| 1 | 技术方案 | 20分 | ## 针对本项目的安全生产管理体系及事故应急预案保证措施（5分） | ## 基本可行，得3分；较完善，得4分；具有较强技术水平且可行的，得5分；未提供者不得分。 |
|  |  |  | ## 针对本项目的工程质量管理体系和保证措施（5分） | ## 基本可行，得3分；较完善，得4分；具有较强技术水平且可行的，得5分；未提供者不得分。 |
|  |  |  | ## 针对本项目拟投入的机电维修人员及组织机构（5分） | ## 基本可行，得3分；较完善，得4分；具有较强技术水平且可行的，得5分；未提供者不得分。 |
|  |  |  | ## 针对本项目的巡检方案及服务保障方案阐述（5分） | 基本可行，得3分；较完善，得4分；具有较强技术水平且可行的，得5分；未提供者不得分。 |
| 评审依据：技术方案，未提供或提供不全者不得分。 注：评标专家对投标单位技术方案独立评分，各投标单位技术方案得分取评标专家汇总后的算术平均值。 |  |  |  |  |
| 商务评审表（10分） |  |  |  |  |
| 序号 | 评分项目 | 满分 | 评分细则 |  |
| 1 | 企业业绩 | 5分 | 投标人自开标之日起（含开标之日）前60个月内至少独立完成过一项已通车的高速公路机电养护维修项目（合同内容主要为机电日常维护工作内容，包含软硬件养护更换等），且合同金额不少于200万元（暂定）项目业绩，每提供一个满足条件的业绩得2.5分。本项最多得5分； 评审依据：提供合同的彩色扫描件加盖投标单位公章，并提供与合同对应的银行转账凭证（如合同材料无法体现合同签订时间或合同范围等其它合同关键信息的，可另行提供业主证明文件的彩色扫描件（加盖单位公章），附业主联系人及联系方式进行佐证） |  |
| 2 | 人员 配备 | 5分 | - 拟派本项目的项目经理具有副高级工程师（公路工程相关专业）及以上职称的加2.5分；具有机电工程专业一级注册建造师证书的加2.5分；本项最多加5分。 ## 评审依据：提供职称证书原件和建造师证书原件（若无法提供的，则提供可网络查验的电子截图及相关证书编号信息），及投标截止日前一年（12个月）内任意连续六个月在本单位的社保证明材料（缴纳单位名称必须与投标人名称一致）。 |  |
| 价格评审表（70分） |  |  |  |  |
| 序号 | 评分具体项目 | 满分 | 评分细则 |  |
| 1 | 投标 报价 | 70分 | 本项目招标控制价M=380万元，各单项最高限价详见控制价清单。投标人应在招标人提供的招标控制价和各单项最高限价范围以内报价，超出招标控制价和各单项最高限价范围的投标报价视为无效报价。 （1）除开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，将所有不低于招标限价85%区间的投标报价进行算术计算平均值，平均值即为评标基准价；投标报价总价为评标基准价时得价格分满分70分；； （2）其余有效投标报价得分（保留小数点后2位）计算方法为： 当投标人报价总价高于评标基准价时： 70-（投标报价/基准价-1）×100×0.7 当投标人报价总价低于评标基准价时： - 70-（1-投标报价/基准价）×100×0.5 若价格得分<0，则价格得分为0分。 注：1、有效投标报价指未被评标委员会认定为无效标且不高于招标控制价和各单项单价不高于最高限价的投标报价。 - 各投标人的投标报价总价明显低于成本价的，评标委员会有权视为无效报价。 |  |

- 34、评标过程的保密

34.1从开标之日起至授予合同时止，凡是与评标过程、评标内容有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与投标无关的其他人员透露。

34.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的审查、澄清、比较及授予合同等方面向参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

## 五、授予合同

- 35、定标

- 35.1评标委员会完成评标后，应向招标人提出书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。

35.2评标委员会在书面评标报告中推荐3名中标候选人，并标明排列顺序。招标人将视情况有权对第一中标候选人进行核查，以核实其提交的资格、资质、业绩等情况是否属实，并对其技术能力等有关情况进行核查，当第一中标候选人核查不合格时，招标人可以选择重新组织招标，也可以选择在中标候选人中依次确定中标人。

35.3招标人不向未中标的投标人解释未成交原因，不退还投标文件。

- 36、中标通知书

36.1中标通知书是合同的一个组成部分。

36.2当中标通知书发出后，招标人将通知所有未中标的投标人，同时按规定退还投标保证金。

36.3招标人授标时保留更改采购需求的权利：招标人在向投标人授予中标通知书时，因业务需求的变更，有权对项目的技术方案、人员数量、设备数量等进行适当的调整。

- 37、签订合同

37.1招标人和中标人应当在收到中标通知书7天内与招标人签订合同。

# 第三章 合同主要条款

合同编号：

南昌高速机电系统维护项目

合

同

协

议

书

甲方：南昌高速公路有限公司

乙方：**

南昌高速机电系统维护项目

合同协议书

甲方:南昌高速公路有限公司

乙方:*****

一、工程概况

1.1、维护内容: 南昌高速机电设备的日常检查、保洁、保养、维修、更换和应急抢修。

1.2、维护范围: 甲方辖区范围内的所有机电设备，包含但不限于收费站、服务区、道路、桥梁范围内的机电设备。

1.3、质量要求: 按照国家、地方相关机电维护标准规范以及甲方提供的设备维护手册等执行，机电系统运行指标满足主管部门技术要求。

二、技术规范及维修要求

2.1、南昌高速机电系统包括通信、监控（含桥梁防碰撞主动预警、智慧服务区）、收费、供配电、隧道机电和办公六大系统。

2.2、机电设备故障等级分为四个等级，维修单位应在接到业主或业主指定单位报修指令后，其维修人员须在相应故障等级要求的时间内完成维修工作、恢复设备的正常运转。特殊情况下，业主或业主指定单位有权利临时提高设备的故障等级,维修单位也可因外维或返厂维修等原因向业主或业主指定单位申请维修延时。

一级故障：1小时到达现场，4小时解决问题；

二级故障：4小时到达现场，24小时解决问题；

三级故障：12小时到达现场，72小时解决问题；

四级故障：24小时到达现场，一周内解决问题；

报修级别为一级故障的设备包括：发电机、配电箱、光缆、UPS主机、UPS供配电、光板、接口板、电源模块、电源接入板、视频会议终端、多点控制单元、RSU、RSU控制器、车牌图像识别设备及严重影响收费的故障；

报修级别为二级故障的设备包括：雾灯、雨棚信号灯、车牌识别器、费额显示器、防雷器、自动栏杆机、通行信号灯、非接触IC卡读写器、票据打印机、液晶显示器、收费专用键盘、自动发卡机、车辆检测器、电缆、显示屏、IP磁盘存储阵列、视频解码器、主监视器、多屏拼接控制器、情报板、硬盘录像机、车道控制器、工控机、入口称重系统、天线控制器及读写天线、车牌识别红外触发、IPSAN硬盘阵列、光栅车辆检测器、4G模块、箱式变电站、；

报修级别为三级故障的设备包括：监听、视频光端机、交换机、路由器、防火墙、稽核计算机、光端机、防雷器、电视墙、地感线圈、防雷器、网络打印机、服务器/计算机、视频车检器、摄像机、气象仪及信息提示系统等、办公电脑。媒体中继单元、IP语音交换机、多功能语音网关、IP语音服务器、数字音频配线架、整车静态计重设备、车道摄像机、拾音器、音视频解码器、以太网数据光端机、

报修级别为四级故障的设备包括：手动栏杆、岗亭、音响功放、投影仪、投影屏、麦克风、高频开关组合电源、电源网管终端及软件、微波车辆检测器、道路状况及能见度检测器VI、能见度检测器VI、一类交通量调查站、防雷器、ETC车道可变信息屏、广播系统、抗静电地板、接地设施、OBU桌面发行设备、安全网关、补光灯、激光车检器、全景摄像机、堡垒机、态势感知平台、流量探针、便携式汽油发电机、高杆灯等。

2.3、机电故障影响正常收费业务时，需在2小时之内完成应急处置，保障正常收费。

2.4、任何原因导致的机电故障，都应严格按故障级别要求时限完成修复，甲方通过电话、微信、报修单向维护单位维护人员进行报修，都视为维护单位接到报修指令。

一级故障：每晚1小时到达现场，扣100元维护费，每晚1天解决问题，扣200元维护费；

二级故障：每晚1小时到达现场，扣50元维护费，每晚1天解决问题，扣100元维护费；

三级故障：每晚1小时到达现场，扣20元维护费，每晚1天解决问题，扣100元维护费；

四级故障：每晚1小时到达现场，扣10元维护费，每晚1天解决问题，扣100元维护费；

除上述维护费用扣款，因维修不及时导致甲方的损失由乙方承担。

2.5、在缺陷责任期内的机电设备不在维护范围内，但需配合甲方完成维修工作。

2.6、维护单位负责甲方外场、隧道以及需要特种作业的机电设备巡查及保养工作。

2.7、维护单位对非人为、非自然灾害导致无法修复的除EPS、UPS外的机电设备（不含缺陷责任期内设备）出现故障免费更换。

2.8、在高速公司辖区范围内，维护单位有免费安装调试新设备的义务。

2.9、机电设备确实是由于人为、自然灾害无法维修而需要更换的，必须向业主或业主指定单位提出申请,到货后由维护单位负责安装。

2.10、维护单位对于光电缆的维护提供巡检及维修的服务，一般不提供整段更换的服务，对自然老化、人为损坏等各原因损坏的光电缆的修复只计材料费用，免收人工、熔接等费用。

2.11、更换的机电设备及配件应尽量保持原设备一样,如不能一致,也应保证完全兼容, 设备（材料）应符合国家标准，并保证所提供设备（材料）器材为原装正品, 在设备（材料）装箱时应提供装箱清单、质量合格证、产品说明书、保修卡、检测报告等资料。

2.12、维护单位有义务提供足量备品备件，如线缆、天线、工控机、摄像机、读卡器、网络设备等，确保满足主管单位相关要求、及时维修要求。

2.13、本项目施工过程中清单外工作的机械台班按《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)中相应机械项目定额基价计取。

2.14、本项目施工过程应急维护工程所发生的计日工费用按《江西省补充定额》中人工费工日的基价乘以系数2计取。

2.15、乙方在维护过程中，如发现机电系统需要更换零部件或进行升级改造，应及时通知甲方，并提供详细的方案和预算，经甲方同意后方可实施。

2.16、乙方每月向甲方提交维护工作报告，及时汇报设备运行情况及存在的问题。

2.17、乙方应协助甲方对机电设备参数调整、数据上传、数据统计及软件升级。

2.18、维护单位维护组驻地选取应以机电设备维护方便、快捷为原则，维护组所驻点位置与维护最远收费站的距离不得超过60KM，维护单位派驻的维护维修技术人员要有一定的技术维修能力并保持相对稳定。如果维护单位设备和人员不能满足工作要求，甲方有权以书面通知形式提出更换或补充要求，维护单位应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中，甲方不予另行支付。

乙方节假日至少安排4人及2辆车值班。甲方对乙方未按要求配足人、车的，每次扣5000元维护费。

2.19、甲方对乙方机电维护工作考核依据《南昌高速机电系统维护考核管理办法》（附件）。

2.20、承包人上路维修作业时，必须提前告知发包人，发包人可视情安排机电管理人员同行。承包人有义务向发包人的系管员讲解故障原因及维修方法，协助发包人开展机电设备正常损耗之外的损坏而发生的索赔或理赔工作(对设备进行损毁程度及价格上的鉴定)。

2.21、承包人应于合同维护期内每年年底提交所承担维护工作的机电设施运行状况的年度维护工作报告。年度维护工作报告的内容应包括现有机电设备的运行状况，本年度维护工作取得的主要成绩，当前机电设备完好率，存在的问题及下一年度针对性的维护方案。承包人还应按照“国检”标准提交相应的年度维护内业档案资料。

每年承包人应提交对所承担维护工作的机电设施运行状况的维护工作总结报告。维护工作总结报告的内容应包含现有机电设备的运行状况，合同维护期内维护工作取得的主要成绩当前机电设备完好率，存在的问题及整改建议。

2.22、承包人每年开展不少于2次对发包人机电系统管理人员的培训活动，协助发包人建立并完善机电设施管理相关规章制度等其它技术服务工作。

2.23、乙方机电维护工作要在路面施工的，施工前要向甲方报备安全保障措施，并经甲方同意后施工，乙方应按交通管理部门的要求做要安全保障措施（如配备工程车辆上路施工），按照相关要求摆放好标志牌、路锥等安全设施。

2.24、乙方对维护过程中涉及的甲方商业秘密、资料、帐号、密码等予以严格保密。

- 三、合同工期：机电维修服务期为2025年9月*日至2027年9月*日止，合同服务期限为2年，经双方同意后可续签1次（续签服务期2年）。

- 四、合同总价: 人民币****元整(大写：****)

- 五、合同款的支付:

第一期付款：合同履行半年后，支付第一年维护费的50%:

第二期付款:合同履行一年后，支付至第一年维护费的100%:

第三期付款:合同履行一年半后，支付第二年维护费的50%:

第四期付款:合同履行两年后，支付至第二年维护费的100%。

六、变更：

合同履行过程中发生以下情形的，应进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

因发包人确认的设计调整造成工程项目或数量变化，维护单位必须无条件地接受并实施完成。发包人保留因工程变更增加或减少工程发包范围的权力，维护单位必须无条件接受。

变更价格计算规则：

已标价工程量清单没有或没有相类似且无相关定额可参照的项目，由发包人进行市场询价，以发包人确认的价格作为计价依据；

七、暂列金

合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人掌握使用，含在已签合同总价款内，使用后余额为发包人所有；用于支付本合同签订时不确定或不可预见的调整因素。

八、履约保证金

合同签订前乙方需提交合同价款10%的履约保证金，履约保证金期限为本项目服务截止期限后28日，期满后甲方在7个工作日内无息退还厦约保证金。

九、质保金

更变部分工程缺陷责任期为一年，质保金为变更部分工程量清单价的3%，在缺陷责任期满后经甲方验收没问题付质保金。

十、本合同一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

特别提示：

本合同的所有条款由各方进行了充分的协商。甲方已提请乙方特别注意有关免除或限制甲方责任、甲方单方拥有某些权利、增加乙方责任或限制乙方权利的条款，并对其作全面、准确的理解。甲方已应乙方的要求对上述条款作出相应的说明。签约双方对本合同条款的理解完全一致。

（以下无正文）

甲方：（盖章）　　                乙方：（盖章）

法定代表人或委托                  法定代表人或委托

授权人（签字）：                  授权人（签字）：

户  名： 南昌高速公路有限公司     户  名：

开户行：建行新建县支行            开户行：

账  号：36001054000052502303      账  号：

日期：  年  月  日                日期：  年  月  日

附件：

南昌高速机电系统维护考核管理办法

为规范管理机电系统维护单位，特制定南昌高速机电系统维护工作考核细则：

一、考核方法：

1、公司成立机电维护考核小组，考核小组由监控中心及各收费所领导及系管员组成。收费所负责所内机电维护考核，监控中心负责外场维护考核及监督所内机电维护考核。

2、在季度前15天内，各所机电系统维护考核情况，向中心统一报送，由监控中心系管员汇总维护情况并向维护组出具机电维护考核通知单，同时抄送给合约部。

二、考核细则：机电系统维护工作考核内容及评分细则总结如下：

机电系统维护工作考核内容与评分表

| 考核内容 | 扣分细则 | 总计 |
| --- | --- | --- |
| 维护组进行机电维护作业前应向甲方报备安全措施。施工时穿着反光背心，在外场作业时，需按照相关要求摆放好安全设施 | 未达到要求的每次扣除20分，如因安全措施不到位造成严重后果的扣100分。 |  |
| 机电设备运行指标达到主管单位要求，不被通报 | 未达到要求的每次扣10分，被通报的每次扣50分。 |  |
| 维护组未在维护时限内完成维修任务的 | 未完成的扣除20分，造成严重后果的扣50分。每超过维护时限一周即多扣20分。 |  |
| 每次维护结束后，必须将设备摆放回原位，现场需清理干净 | 未达到要求的每次扣除20分。 |  |
| 故障问题解决后，维护组必须在维修单中填写故障原因、解决方式等，并报甲方系管员确认签字 | 未达到要求的每次扣除20分。 |  |
| 每月前三日需向甲方提交《机电维护情况汇总表》 | 未在规定时间提交资料的扣除20分。 |  |
| 维护组处理合同外维护工程量且不计量的 | 每次加20分。 |  |
| 合计 |  |  |

- 考核兑现:

- 每季度总分1000分。

- 季度考核得分≥950分时，当季机电维护费=当季合同机电维护费。

- 季度考核得分＜950分时，当季机电维护费=当季合同维护费-（950-季度考核得分）×100元。

# 第四章 工程量清单

#### 主要工程数量表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ETC专用车道系统 | 条/年 | 36 | 梅岭5条、湾里3条、望城4条、九龙湖南6条 |
| 2 | 混合车道系统 | 条/年 | 38 | 梅岭4条、湾里5条、望城5条、九龙湖南5条（不含轴组称和静态称的维护） |
| 3 | MTC车道系统 | 条/年 | 16 | 梅岭1条、湾里1条、望城2条、九龙湖南4条。 |
| 4 | 各系统维护工作 | 套/年 | 8 | 四站系统、湾里智慧服务区、赣江特大桥桥梁防撞主动预警系统维护工作 |
| 5 | etc门架系统(双向6车道) | 套/年 | 24 | K121+600九龙湖南门架1、K121+630九龙湖南门架2、K127+800望城门架1、K127+830望城门架2、K131+930望城门架3、K131+960望城门架4、K141+130湾里门架1、K141+160湾里门架2、K143+740湾里门架3、K143+770湾里门架4、K153+380梅岭门架1、K153+410梅岭门架2 |
| 6 | 开放式门架系统 | 套/年 | 40 | 九龙互通、沿江互通（姚湾至塔城方向）、沿江互通（沿江南大道至塔城方向）、沿江互通（姚湾至九龙湖南方向）、沿江枢纽（沿江南大道至九龙湖南方向）、小蓝枢纽（南昌南至九龙湖南方向）、小蓝枢纽（桃花路至九龙湖南方向）、小蓝互通（南昌南至塔城方向）、小蓝互通（桃花路至塔城方向）、金沙互通（塔城方向）、金沙电子站（九龙湖南方向）、迎宾枢纽（斗门至塔城方向）、迎宾枢纽（汕德至塔城方向）、迎宾互通（斗门至九龙湖南方向）、迎宾互通（汕德至九龙湖南方向）、八一互通（塔城方向）、八一互通（九龙湖南方向）、武阳互通（塔城方向）、武阳互通（九龙湖南方向）、塔城互通 |
| 7 | 视频监控系统 | 套/年 | 166 |  |
| 8 | 情报板系统 | 套/年 | 26 | K120+200、K426+380、K422+360、K420+490、K418+140、K398+240、九龙湖南站前F板、望城站前F板、湾里站前F板、管理中心门架1、管理中心门架2、机场方向K156门架、机场方向K159门架 |
| 9 | 办公系统 | 项/年 | 2 | 机关、各所站 |
| 10 | 称台协助检测 | 台/年 | 132 | 各站入出口车道称台 |
| 11 | 称台检测 | 台/年 | 72 | 各站出口车道称台 |
| 12 | 称台维修（含基础及角钢） | 项/年 | 2 | 梅岭站：入口03道、入口04道、出口104道、出口105道、出口106道 湾里站：入口04道、入口03道、出口103道、出口104道、出口105道 望城站：入口02道、入口03道、入口04道、出口103道、出口104道、出口105道、出口106道、出口107道 九龙湖南站：入口06道、入口07道、入口08道、入口09道、出口104道、出口105道、出口106道、出口107道、出口108道、出口109道 |

# 第五章 附件（投标文件格式）

（正、副）本

南昌高速公路有限公司2026-2027年度机电系统维护项目（第二次）

## 资格标投标文件

投 标 项 目：

投 标 单 位：（章）

法定代表人：（章）

联  系  人：

电话：

投 递 日 期：

二○二五年

1、法定代表人身份证明书

单位名称：   单位性质：   地址：   成立时间：  年  月  日    经营期限：

姓名：    性别：    年龄：      职务：   系（投标单位）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

年  月  日

| 法人身份证正面 | 法人身份证反面 |
| --- | --- |

注：法定代表人参加投标的提供此证明文件。

法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现委托（姓 名）为投标人代理人。代理人根据授权，以投标人名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由投标人承担。

委托期限：代理人无转委托权。

代理人：（签字） 代理人身份证号码：

投标人（盖章）：

投标人单位法定代表人（或委托代理人）（签字或盖章）：

年   月  日

| 法人身份证正面 | 授权委托人身份证正面 |
| --- | --- |
| 法人身份证反面 | 授权委托人身份证反面 |

注：法定代表人授权委托人参加投标的提供此证明文件。

2、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

投标人单位法定代表人（或委托代理人）（签字或盖章）：

年   月  日

3、资格审查资料

以下资格审查资料均为加盖单位公章的复印件，原件开标现场提供（除实行电子证件照的，可提供可识别“二维码”复印件加盖单位公章），供评标委员会评审。

（1）营业执照；

（2）企业资质证书；

（3）安全生产许可证；

（4）项目负责人注册证书、安全生产考核合格证B证及缴纳社保凭证；

（5）企业类似业绩证明材料（提供合同），可参与评分；

（6）信誉要求；

（7）投标保证金转账凭证。

4、响应性内容承诺表

| 序号 | 必备条件 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 我单位承诺完全响应招标文件要求，认可招标文件全部内容。 |  |  |
| 2 | 合同期限：本项目服务期为24个月，计划开始日期2025年10月18日，2027年10月18日结束。 |  |  |
| 3 | 工程质量：应在合同规定时间内完成各类故障设备的维修并保证设备正常运行。 |  |  |
| 4 | 投标保证金： 万元人民币。在投标截止时间前提交。 |  |  |
| 5 | 招标文件中约定的合同条款全部接受，诚信履约，并享受和承担相应的权利及义务； |  |  |
| 6 | 递交的投标文件中未附有招标人不能接受的条件； |  |  |
| 7 | 若中标，投标文件中的施工人员按要求全部到场，除不可抗力因素之外。 |  |  |
| 8 | 没有其他不符合法律法规的要求。 |  |  |

投标人（盖章）：

投标人单位法定代表人（或委托代理人）（签字或盖章）：

年   月  日

5、参与投标的主要人员组织结构表

| 项目组织机构 | 姓 名 | 身份证号 | 职 务 | 职 称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：以上人员如需变更，须征得业主单位的同意。 |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

投标人单位法定代表人（或委托代理人）（签字或盖章）：

年   月  日

- 6、其他材料

（正、副）本

南昌高速公路有限公司2026-2027年度机电系统维护项目（第二次）

## 商务标投标文件

投 标 项 目：

投 标 单 位：（章）

法定代表人：（章）

联  系  人：

电话：

投 递 日 期：

二○二五年

1、企业类似业绩评分材料（提供合同）；

2、人员配备（提供职称证书)及社保证明(提供当地社保部门官网打印的开标前连续六个月的社保证明);

（正、副）本

南昌高速公路有限公司2026-2027年度机电系统维护项目（第二次）

## 技术标投标文件

投 标 项 目：

投 标 单 位：（章）

法定代表人：（章）

联  系  人：

电话：

投 递 日 期：

二○二五年

（1）技术方案

（正、副）本

南昌高速公路有限公司2026-2027年度机电系统维护项目（第二次）

## 价格标投标文件

投 标 项 目：

投 标 单 位：（章）

法定代表人：（章）

联  系  人：

电话：

投 递 日 期：

二○二五年

投标函

致：   （招标人全称）

我们已经研究了贵方  （项目名称） 招标文件中列明的事项。签字代表（全名、职务） 经正式授权并代表（投标单位全称） 提交投标文件，愿以投标总报价人民币（大写）：    元（小写：     元）承接本项目。

（一）按投标须知的要求提供的全部文件，据此函，签字代表宣布同意：

(1）我单位将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

(2）我单位已详细审查全部招标文件，包括补充文件（含补遗）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意这些文件。

(3）投标文件有效期为：

(4）如果在投标文件递交截止日期规定的时间前，我方撤回投标文件，同意投标保证金被招标人没收。

(5）我方同意提供按照发包人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解发包人有权拒绝任何投标方，并无须向其解释。

投标单位（盖章）：

投标单位法人代表（或委托代理人）（签字或盖章）：

地址：

日期：

投标报价一览表（格式）

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 万元（大写： ） |  |
| 服务期限 |  | 响应 |
| 投标保证金 |  |  |
| 其他 |  |  |